## Slide 1
ParkingSpot Implementation | 6/18/2020 | 6/21/2020 | 100% |  |  |  |  | 
Vehicle Implementation | 6/22/2020 | 6/22/2020 | 100% |  |  |  |  | 
Printable Implementation | 6/22/2020 | 6/23/2020 | 100% |  |  |  |  | 
Garage Implementation | 6/23/2020 | 6/23/2020 | 95 |  |  |  | % | 
Android Integration | 6/24/2020 | 6/26/2020 |  |  | 75% |  |  | 
Database Integration | 6/26/2020 | 6/28/2020 |  | 60% |  |  |  | 
UML Diagrams | 6/28/2020 | 6/29/2020 | 100% |  |  |  |  | 
Javadoc | 6/29/2020 | 6/29/2020 | 100% |  |  |  |  | 
Junit | 6/30/2020 | 6/30/2020 |  |  |  | 80% |  | 
Burn Down Chart | 6/30/2020 | 6/30/2020 | 100% |  |  |  |  | 
Burn Down Chart
MY TASKS START DATE DUE DATE % COMPLETE NOTES